Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» на  01 октября 2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 2021 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма | Итого | 3773,0 | 3512,9 | 2981,6 | 79,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1729,1 | 1695,8 | 1164,5 | 67,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2043,9 | 1817,1 | 1817,1 | 88,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие подпрограммы Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Итого | 3773,0 | 3512,9 | 2981,6 | 9,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1729,1 | 1695,8 | 1164,5 | 20,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2043,9 | 1817,1 | 1817,1 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования : 1)Ремонт участков автомобильной дороги в д.Кленно по ул.2-я линия,ул.3-линия,ул.1-я линия(1140п.м.) 2)Ремонт участка автомобильной дороги в д.Онстопель от перекрестка переулков Парковый и Запрудный в сторону здания № 8 крестьянско-фермерского хозяйства (245п.м.) | Итого | 1291,7 | 1031,7 | 1031,7 | 79,9 | 1.Ремонт закончен, работы приняты и оплачены 2. Ремонт выполнен, работы приняты и оплачены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 165,3 | 132,1 | 132,1 | 79,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1126,4 | 899,6 | 899,6 | 79,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер Ремонт участка автомобильной дороги в д. Большая Пустомержа от перекрестка улиц Оболенского и Звездная в сторону детского сада (ул. Оболенского, д. 31) и строящейся школы (ул. Звездная, д. 5) (158 м.п.) | Итого | 1042,7 | 1042,6 | 1042,6 | 100,0 | Ремонт выполнен, работы приняты и оплачены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 125,2 | 125,1 | 125,1 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 917,5 | 917,5 | 917,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Содержание автомобильных дорог (расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог) | Итого | 1438,6 | 1438,6 | 907,3 | 63,1 | Грейдирование дороги в пст.Веймарн, д.Онстопель, д.Б.Пустомержа, проверка ПСД на ремонт дорог. Расчистка дорог от снега носит сезонный характер. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1438,6 | 1438,6 | 907,3 | 63,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации   :                                                                      Бобрецов Д.А.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

на 01  октября 2021 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя на 01.10. 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-экслуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории Пустомержского сельского поселения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта, сокращение срывов регулярных автобусных маршрутов. | 130,4 | 889,1 | 97,2 | 662,3 | Ремонт участков автомобильной дороги в д.Кленно по ул.2-я линия,ул.3-линия,ул.1-я линия. | П.м. | - | 1140 | 1140 |
|  |  | 34,9 | 237,3 | 34,9 | 237,3 | Ремонт участка автомобильной дороги в д.Онстопель от перекрестка переулков Парковый и Запрудный в сторону здания № 8 крестьянско-фермерского хозяйства | П.м. | - | 245 | 245 |
|  |  | 125,2 | 917,5 | 125,1 | 917,5 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Большая Пустомержа от перекрестка улиц Оболенского и Звездная в сторону детского сада (ул. Оболенского, д. 31) и строящейся школы (ул. Звездная, д. 5) | П.м. | - | 158 | 158 |
|  |  | 1438,6 | 0 | 907,3 | 0 | Расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог | км | 47 | 47 | 37 |