Приложение 2

к Соглашению

от 18.02.2019 года № 3/ 93

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**Администрации муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

**предоставления субсидии на 01.10.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |  |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» подпрограммы**  **« Поддержание и улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |  |
| 1. | Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. | 2019 год | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования |  |
| **Подготовительные работы** | | | | | |  |
| 1.1 | Подготовка сметной документации | 1 квартал 2019 года | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Смета на проведение работ по ремонту дворовой территории | Смета подготовлена |
| 1.2 | Проведение проверки сметной стоимости работ | 2 квартал 2019 года | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Получение положительного заключения | Получено положительное заключение |
| 1.3 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Подготовка конкурсной документации,  заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от18.07.2019 года № 0145300003119000004 |
| 2. | **Проведение ремонтных работ** | | | | |  |
| 2.1 | Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. | 3 квартал 2019 | Подрядная организация | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования | | Выполнены работы по ремонту дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. |
| 2.2 | Приемка работ в порядке установленном контрактом | В сроки установленные контрактом | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Акт приемки работ от 22.07.2019 года № 1 |  |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» подпрограммы**  **« Поддержание и улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования» Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | Весь период | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Фотоотчеты,  размещение информации на официальном сайте МО  «Пустомержское сельское поселение» | Фотоотчеты и информация о выполнении мероприятия  размещены на официальном сайте МО  «Пустомержское сельское поселение» |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2019 года | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ №1 от 22.07.2019 года , п/п №1033,1034,1035 от 09.08.2019 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация  МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом. | Отчет на 01.04.2019,  01.07.2019, 01.10.2019 подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено доп.соглашение на уменьшение суммы местного бюджета № 1 от 15.06.2019 года |

Глава администрации: Л.И.Иванова