Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01  октября 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь –сентябрь 2019 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 275,5 | 275,5 | 183,6 | 66,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,5 | 275,5 | 183,6 | 66,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 275,5 | 275,5 | 183,6 | 66,6 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,5 | 275,5 | 183,6 | 66,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 3657,4 | 2164,4 | 1707,5 | 78,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1652,0 | 1277,9 | 821,0 | 64,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2005,4 | 886,5 | 886,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | Итого | 966,0 | 591,9 | 591,9 | 61,3 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 966,0 | 591,9 | 591,9 | 61,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 100,0 | 100,0 | 51,8 | 51,8 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 51,8 | 51,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненной работы. В первом полугодии акты выполненных работ не предоставлялись. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 550 метров от ВК 31 до ВК 33 д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области( софинансирование) | Итого | 1286,4 | 181,0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия согласно «дорожной карты» - октябрь 2019 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 181,0 | 181,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1105,4 | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Замена участка теплотрассы в сторону детского сада и к жилым домам по ул.Молодежная и Звездная в д.Б.Пустомержа (софинансирование) | Итого | - | - | 0 | 0 | Комитет по ЖКХ Лен.области не включил в областную программу и не выделил средства на мероприятие |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | - | - | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Итого | 1080,0 | 1066,5 | 1063,8 | 99,7 | Приобретен дизель-генератор для очистных д.Б.Пустомержа |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 180,0 | 180,0 | 177,3 | 98,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 900,0 | 886,5 | 886,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 3017,5 | 3017,5 | 2075,9 | 68,8 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 3017,5 | 3017,5 | 2075,9 | 68,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 2319,7 | 1533,4 | 1533,4 | 66,1 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2319,7 | 1533,4 | 1533,4 | 66,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, уборка несанкционированных свалок, приобретение скамеек д.Мануйлово) | Итого | 687,8 | 687,8 | 532,5 | 77,4 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 687,8 | 687,8 | 532,5 | 77,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений) | Итого | 10 | 10 | 10 | 100,0 | Приобретена краска и хозинвентарь для благоустройства братских захоронений к 9 мая. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 10 | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды муниципального образовании « Пустомержское сельское поселение» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 4 Формирование комфортной городской среды | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Администрация не вошла в 2019 году в областную программу по формированию комфортной городской среды |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Итого | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Разработка схем газификации населенных пунктов Именицы,Недоблицы,Торма | Итого | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 4 квартал 2019года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 7250,4 | 5757,4 | 3967,0 | 68,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 5245,0 | 4870,9 | 3080,5 | 63,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2005,4 | 886,5 | 886,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение « Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01 октября  2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя на 01 октября 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания | 275,5 | 0,0 | 183,6 | 0,00 | Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 3,245 | 3,245 | 3,245 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани, содержание, обслуживание, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства ,развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территориях Пустомержского сельского поселения, улучшение техсостояния тепловых сетей и оборудования ,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения | 966,0 | 0 | 591,9 | 0,00 | Субсидия юридическим лицам, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 100,0 | 0,0 | 51,8 | 0,00 | Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | шт. | - | 2 | 2 |
|  |  | 225,0 | - | 0,00 | 0,00 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | шт. | - | 1 | - |
|  |  | 181,0 | 1105,4 | - | - | Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 550 метров от ВК 31 до ВК 33 д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области ( софинансирование) | м | - | 550 | - |
|  |  | - | - | - | - | Замена участка теплотрассы в сторону детского сада и к жилым домам по ул.Молодежная и Звездная в д.Б.Пустомержа (софинансирование) | м | - | 500 | - |
|  |  | 180,0 | 900,0 | 177,3 | 886,5 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | шт | - | 1 | 1 |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»,организация освещение улиц, привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства поселения. | 2319,7 | 0,00 | 1533,4 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | тыс.квт/ч | - | 150 | 112,0 |
|  |  | 687,8 | 0,00 | 532,5 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО) | Вывоз ТБО,м3 | - | 486 | 365,0 |
|  |  | 10,0 | - | 10 | - | Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений | 3 захоронения | - | 3 | 3 |
| 4. | Улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий массового пребывания населения на территории муниципального образования. | - | - | - | - | Формирование комфортной городской среды | - | - | - | - |
| 5. | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительных сетей газоснабжения на территории МО «Пустомержское сельское поселение», комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования | 300,0 | - | - | - | Разработка схем газификации населенных пунктов д. Именицы, д. Недоблицы, д.Торма | шт. | - | 3 | - |