Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» МО «Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01   января 2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2019года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 2808,8 | 2795,7 | 2795,7 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 459,0 | 445,9 | 445,9 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2329,8 | 2329,8 | 2329,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивинская до дома № 18 ул.Восточная | Итого | 1494,0 | 1494,00 | 1494,00 | 100 | Работы выполнены 03.09.2019 года, оплата произведена 03.10.2019г. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1301,0 | 1301,00 | 1301,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, улица Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. | Итого | 1314,8 | 1301,7 | 1301,7 | 100 | Работы выполнены 22.07.2019 года, оплата произведена 09.08.2019 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 266,0 | 252,9 | 252,9 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,8 | 1028,8 | 1028,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,00 | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2808,8 | 2795,7 | 2795,7 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 459,0 | 445,9 | 445,9 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2329,8 | 2329,8 | 2329,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01  января 2020 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя на 01.01.2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог ,дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории поселения территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | 459,0 | 2349,8 | 445,9 | 2349,8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивинская до дома № 18 ул.Восточная. | м. | - | 480 | 480 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, улица Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. | кв.м | - | 675,3 | 675,3 |