Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01  июля 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь -июнь 2019 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 275,5 | 275,5 | 114,8 | 41,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,5 | 275,5 | 114,8 | 41,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 275,5 | 275,5 | 114,8 | 41,7 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,5 | 275,5 | 114,8 | 41,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 8773,0 | 2872,5 | 1260,4 | 43,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1986,0 | 1986,0 | 373,9 | 18,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6787,0 | 886,5 | 886,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | Итого | 700,0 | 700,0 | 144,8 | 20,7 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 700,0 | 700,0 | 144,8 | 20,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 100,0 | 100,0 | 51,8 | 51,8 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 51,8 | 51,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 6112,0 | 225,0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненной работы. В первом полугодии акты выполненных работ не предоставлялись. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5887,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 550 метров от ВК 31 до ВК 33 д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области( софинансирование) | Итого | 181,0 | 181,0 | 0 | 0 | Подготовлены документы и отправлены в Комитет по ЖКХ Лен.области для включения в областную программу и выделения средств на мероприятие |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 181,0 | 181,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Замена участка теплотрассы в сторону детского сада и к жилым домам по ул.Молодежная и Звездная в д.Б.Пустомержа (софинансирование) | Итого | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | Подготовлены документы и отправлены в Комитет по ЖКХ Лен.области для включения в областную программу и выделения средств на мероприятие |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 600,00 | 600,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Итого | 1080,0 | 1066,5 | 1063,8 | 99,7 | Приобретен дизель-генератор для очистных д.Б.Пустомержа |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 180,0 | 180,0 | 177,3 | 98,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 900,0 | 886,5 | 886,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 2070,7 | 2070,7 | 1210,7 | 58,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2070,7 | 2070,7 | 1210,7 | 58,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 1396,7 | 1396,7 | 976,1 | 69,9 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1396,7 | 1396,7 | 976,1 | 69,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, уборка несанкционированных свалок) | Итого | 664,0 | 664,0 | 224,6 | 33,8 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 664,0 | 664,0 | 224,6 | 33,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений) | Итого | 10 | 10 | 10 | 100,0 | Приобретена краска и хозинвентарь для благоустройства братских захоронений к 9 мая. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 10 | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды муниципального образовании « Пустомержское сельское поселение» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 4 Формирование комфортной городской среды | Итого | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Администрация не вошла в 2019 году в областную программу по формированию комфортной городской среды |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Итого | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Разработка схем газификации населенных пунктов Именицы,Недоблицы,Торма | Итого | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 и 4 кварталы 2019года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 11419,2 | 5518,7 | 2585,9 | 46,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 4632,2 | 4632,2 | 1699,4 | 36,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6787,0 | 886,5 | 886,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение « Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01  июля 2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя на 01 июля 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания | 275,5 | 0,0 | 114,8 | 0,00 | Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 3,245 | 3,245 | 3,245 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани, содержание, обслуживание, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства ,развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территориях Пустомержского сельского поселения, улучшение техсостояния тепловых сетей и оборудования ,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения | 700,0 | 0 | 144,8 | 0,00 | Субсидия юридическим лицам, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 100,0 | 0,0 | 51,8 | 0,00 | Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | шт. | - | 2 | 2 |
|  |  | 225,0 | 5887,0 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | шт. | - | 1 | - |
|  |  | 181,0 | 0 | - | - | Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 550 метров от ВК 31 до ВК 33 д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области ( софинансирование) | м | - | 550 | - |
|  |  | 600,0 | - | - | - | Замена участка теплотрассы в сторону детского сада и к жилым домам по ул.Молодежная и Звездная в д.Б.Пустомержа (софинансирование) | м | - | 500 | - |
|  |  | 180,0 | 900,0 | 177,3 | 886,5 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | шт | - | 1 | 1 |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»,организация освещение улиц, привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства поселения. | 1396,7 | 0,00 | 976,1 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | тыс.квт/ч | - | 150 | 76,0 |
|  |  | 664,0 | 0,00 | 224,6 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО) | Вывоз ТБО,м3 | - | 486 | 245 |
|  |  | 10,0 | - | 10 | - | Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений | 3 захоронения | - | 3 | 3 |
| 4. | Улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий массового пребывания населения на территории муниципального образования. | - | - | - | - | Формирование комфортной городской среды | - | - | - | - |
| 5. | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительных сетей газоснабжения на территории МО «Пустомержское сельское поселение», комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования | 300,0 | - | - | - | Разработка схем газификации населенных пунктов д. Именицы, д. Недоблицы, д.Торма | шт. | - | 3 | - |