Приложение 2

к Соглашению

от 28.05.2018 года № 3/ 89

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**Администрации муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

**предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |  |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» подпрограммы**  **« Поддержание и улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |  |
| 1. | **Ремонт дворовой территории дома № 7 ул.Молодежная, д.Б.Пустомержа** | 2018 год | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования |  |
| **Подготовительные работы** | | | | | |  |
| 1.1 | Подготовка сметной документации | 1 квартал 2018 | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Смета на проведение работ по ремонту дворовой территории | **Смета подготовлена** |
| 1.2 | Проведение проверки сметной стоимости работ | 2 квартал 2018 | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Получение положительного заключения | **Получено положительное заключение от 23.03.2018года** |
| 1.3 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Подготовка конкурсной документации,  заключение муниципаль-ного контракта | **Подготовка конкурсной документации** |
| 2. | **Проведение ремонтных работ** | | | | |  |
| 2.1 | Ремонт дворовой территории дома № 7 ул.Молодежная, д.Б.Пустомержа | 3 квартал 2018 | Подрядная организация | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования | | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 2.2 | Приемка работ в порядке установленном контрактом | В сроки установленные контрактом | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В сроки, установленные муниципальным контрактом |  |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» подпрограммы**  **« Поддержание и улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования» Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | Весь период | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Фотоотчеты,  размещение информации на официальном сайте МО  «Пустомержское сельское поселение» | Весь период |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация  МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом. | Отчет на 01.07.2018 года подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО  « Пустомержское сельское поселение» | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка на 01.07.2018 года не требуется |

Глава администрации: Л.И.Иванова