Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» МО «Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01 октября 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – сентябрь 2018года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 2983,0 | 2988,3 | 1599,9 | 53,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 419,6 | 424,9 | 191,5 | 45,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2548,4 | 2548,4 | 1408,4 | 55,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправлении» Исправление профиля щебеночной дороги ул.Озерная от дома № 3 до дома № 38 пос.Ивановское. Устройство пожарного водоема и санитарная очистка прилегающей территории д.Среднее Село | Итого | 1670,6 | 1675,9 | 1599,9 | 95,5 | Мероприятие выполнено 04.07.2018г. Мероприятие выполнено 18.08.2018г. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 186,2 | 191,5 | 191,5 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1484,4 | 1484,4 | 1408,4 | 94,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области Ремонт дворовой территории дома № 7 ул.Молодежная д.Б.Пустомержа | Итого | 1312,40 | 1312,40 | 0 | 0 | Срок выполнения мероприятия перенесен на 4 квартал 2018 года. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 233,4 | 233,4 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1064,0 | 1064,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2983,0 | 2988,3 | 1599,9 | 53,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 419,6 | 424,9 | 191,5 | 45,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2548,4 | 2548,4 | 1408,4 | 55,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01 октября 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог ,дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории поселения территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | 357,2 | 2316,6 | 0 | 0 | Исправление профиля щебеночной дороги ул.Озерная от дома № 3 до дома № 38 пос.Ивановское. | м | - | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дворовой территории дома № 7 ул.Молодежная д.Б.Пустомержа | м | - | 960 | - |
| 2. | Улучшение экологической и санитарной обстановки на территории муниципального образования | 62,4 | 246,80 | 0,0 | 0,0 | Устройство пожарного водоема и санитарная очистка прилегающей территории д.Среднее Село | м3 | - | 105 | 105 |