Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» на  01 января 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 20 18 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» Подпрограмма: Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | Итого | 4795,6 | 4783,7 | 4721,4 | 98,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1676,5 | 1676,5 | 1614,2 | 96,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2341,1 | 2329,2 | 2329,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 778,00 | 778,00 | 778,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования :Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село | Итого | 1176,0 | 1176,0 | 1176,00 | 100 | Мероприятия выполнено 20.07.2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 778,00 | 778,00 | 778,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Содержание автомобильных дорог (расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, разработка схемы дорожного движения) | Итого | 1278,5 | 1278,5 | 1216,2 | 95,1 | Расчистка дорог от снега носит сезонный характер. Разработана схема дорожного движении МО -26.03.2018 года..Ямочный ремонт дорог местного назначения в деревнях поселения-Кленно, ст.Веймарн,Недоблицы,Ветки,Ивановское ул.Набережная |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1278,5 | 1278,5 | 1216,2 | 95,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Разработка проектной документации двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппскеого района Ленинградской области, государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Разработка проектной документации двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппскеого района Ленинградской области | Итого | 2341,1 | 2329,2 | 2329,2 | 100 | Мероприятие выполнено 11.12.2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение |  | - |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | 2341,1 | 2329,2 | 2329,2 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

на 01 января  2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя на 01 января 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-экслуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории Пустомержского сельского поселения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта, сокращение срывов регулярных автобусных маршрутов. | 398,0 | 778,00 | 398,0 | 778,0 | Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село | Пог.м. | - | 965 | 965 |
|  |  | 1278,5 | - | 1216,2 | - | Расчистка дорог от снега, грейдирование дорог | км | 47 | 47 | 47 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Пустомержское сельское поселение» | Шт. | - | 1 | 1 |
|  |  | - | 2341,1 | - | 2329,2 | Разработка проектной документации двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппскеого района Ленинградской области. Государственная экспертиза проектной документации. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Разработка проектной документации двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппскеого района Ленинградской области | Проект Услуга услуга | - - - | 1 1 1 | 1 1 1 |