Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01 января 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь- декабрь 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 216,2 | 216,2 | 214,6 | 99,3 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 216,2 | 216,2 | 214,6 | 99,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 216,2 | 216,2 | 214,6 | 99,3 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 216,2 | 216,2 | 214,6 | 99,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 10451,3 | 7658,1 | 7571,0 | 98,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1189,8 | 1189,8 | 1102,7 | 92,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1630,0 | 447,0 | 447 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7631,5 | 6021,3 | 6021,3 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | Итого | 807,1 | 807,1 | 807,1 | 100 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 807,1 | 807,1 | 807,1 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 97,1 | 97,1 | 96,6 | 99,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 97,1 | 97,1 | 96,6 | 99,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 1695,8 | 1020,6 | 987,2 | 96,7 | Оплачено согласно выставленным счетам за определенную работу.-выполнены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно—экологические изыскания, инженерно-гидрометереологические изыскания, разработаны основные технические и технологические решения. Окончания работ по данному мероприятию-2019 год. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 82,8 | 82,8 | 49,4 | 59,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1613,0 | 937,8 | 937,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца К 1 до колодца 11 в.д.Б.Пустомержа | Итого | 4983,0 | 3965,0 | 3965,0 | 100 | Мероприятие выполнено 25.09.2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 480,0 | 397,0 | 397,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4503,0 | 3568,0 | 3568,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка холодного водоснабжения от скважины до больницы и дома № 1 д.Мануйлово | Итого | 244,8 | 244,8 | 242,4 | 99,0 | Работы выполнены 28.08.2018 года. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 27,8 | 27,8 | 25,4 | 91,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Проведение и экспертиза проектных работ по обеспечению строящегося объекта «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» теплоснабжением (монтаж дополнительного котла и теплотрассы для подключения к системе телоснабжения школы) | ИТОГО: | 1100,0 | 0,00 | 0 | 0 | Отмена мероприятия |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1100,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Итого | 1523,5 | 1523,5 | 1472,7 | 96,7 | Приобретен 1 дизель-генератор и установлен в котельной д.Б.Пустомержа 13.07.2018г., |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 124,2 | 71,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 50 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1298,5 | 1298,5 | 1298,5 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Замены обводного участка трубопровода горячего водоснабжения с устройством теплоизоляции и замена теплоизоляции действующего трубопровода на участке от котельной до д.1 д. Мануйлово | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | Отмена мероприятия |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 2654,2 | 2654,2 | 2614,5 | 98,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2574,2 | 2574,2 | 2534,5 | 98,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 1599,6 | 1599,6 | 1564,5 | 97,8 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1599,6 | 1599,6 | 1564,5 | 97,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, приобретение скамеек для установки около подъездов д.Б.Пустомержа) | Итого | 964,6 | 964,6 | 960,0 | 99,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода. Приобретены скамейки в количестве 37 штук. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 964,6 | 964,6 | 960,0 | 99,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений) | Итого | 10 | 10 | 10 | 100 | Приобретена краска и хозинвентарь для благоустройства братских захоронений к 9 мая. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградскй области (приобретение детского спортивного городка в пст.Веймарн) | ИТОГО: | 80,0 | 80,0 | 80 | 100 | Приобретен и установлен детский спортивный городок в пст.Веймарн. 09.07.2018г. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | 80,0 | 80,0 | 80 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды муниципального образовании « Пустомержское сельское поселение» | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 4 Формирование комфортной городской среды | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2018 году МО «ПСП» не вошло в областную программу по формированию комфортной городской среды |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Итого | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Разработка схем газификации населенных пунктов пст.Веймарн,д.Б.Пустомержа | Итого | 160,0 | 160,0 | 160,00 | 100 | Мероприятие выполнено Разработаны схемы газоснабжение д.Мануйлово и д.Б.Пустомержа |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 13481,7 | 10688,5 | 10560,1 | 98,8 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 4140,2 | 4140,2 | 4011,8 | 96,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1710,0 | 527 | 527 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7631,5 | 6021,3 | 6021,3 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение « Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01  января  2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя на 01 января 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания | 216,2 | 0,00 | 214,6 | 0,00 | Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 3,245 | 3,245 | 3,245 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани, содержание, обслуживание, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства ,развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территориях Пустомержского сельского поселения, улучшение техсостояния тепловых сетей и оборудования ,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения | 807,1 | 0,00 | 807,1 | 0,00 | Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 97,1 | 0,00 | 96,6 | 0,00 | Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | шт. | - | 2 | 2 |
|  |  | 82,8 | 1613,0 | 49,4 | 937,8 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | шт. | - | 1 | Выполнено часть работ |
|  |  | 0 | 4983,00 | 0 | 3965,0 | Ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца К 1 до колодца 11 в.д.Б.Пустомержа | м | - | 897 | 897 |
|  |  | 27,8 | 217,00 | 25,4 | 217,0 | Ремонт участка холодного водоснабжения от скважины до больницы и дома № 1 д.Мануйлово | м | - | 160 | 160 |
|  |  | 175,0 | 1348,5 | 124,2 | 1348,5 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | шт | - | 1 | 1 |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»,организация освещение улиц,привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства поселения. | 1599,6 | 0,00 | 1564,5 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | тыс.квт/ч | - | 150 | 145 |
|  |  | 964,6 | 0,00 | 960,0 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, приобретение скамеек для установки около подъездов д.Б.Пустомержа) | Вывоз ТБО,м3 Скамейки, шт | - - | 486 37 | 486 37 |
|  |  | 10,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений | 3 захоронения | - | 3 | 3 |
|  |  | 0,00 | 80,0 | 0,00 | 80,0 | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области (приобретение и установка детского спортивного городка пст.Веймарн) | оборудование | - | 1 | 1 |
| 5. | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительных сетей газоснабжения на территории МО «Пустомержское сельское поселение»,комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования | 180,0 | - | 180,0 |  | Разработка схем газификации населенных пунктов пст.Веймарн,д.Б.Пустомержа | шт. | - | 2 | 2 |