Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа  Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа | Не позднее месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В связи с техническими проблемами функционала в Единой информационной системе в области закупок конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта завершены во 2 квартале 2017 года  Заключен мун.контракт № 0145300003117000002 от 29.05.2017г.Поставщик-ООО «СторойНерудИнвест»  На стадии заключения контракта |
| 1.1. | Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа  Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа | 3 квартал 2017 года  В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация  Подрядная организация | Создание безопасных и комфортных условий проживания населения. Повышение уровня благоустройства населенного пункта  Благоустройствотерритории и создание благоприятных условий проживания | Исполнено 30.06.2017г.  Не исполнено |
| 1.2. | Приёмка выполненных работ в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом  Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа  Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа | В сроки установленные муниципальным контрактом | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Акт приёмки выполненных работ | Исполнено 30.06.2017г.  Не исполнено |
| 2. | Мониторинг реализации муниципальной программы в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Приёмка и оплата выполненных работ  Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа  Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа | В сроки установленные муниципальным контрактом | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Акт приёмки выполненных работ | Исполнено приемка-30.06.2017г.,  оплата-01.08.2017г.  Не исполнено |
| 2.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа, месяца, следующего за отчетным | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет  об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз | Подготовлен отчет по освоению субсидии на 01.10.2017г. и размещен на сайте http://www.pustomerga.ru |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ  Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа  Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме и установленные сроки | Исполнено  Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей | Отчет подготовлен на 01.10.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке бюджета | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение на дополнительное мероприятие в рамках проекта на сумму экономии по контракту |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Иванова Л.И./  МП |