Приложение № 2

к Соглашению

от 17.02.2017 года №95/84

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области» Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1. | 1. Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10 2. Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23. |  | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов | Заключен мун.контракт № 0145300003117000003 от 05.06.2017 года.Поставщик «СтройНерудИнвест» на восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10. Объявлен эл.аукцион на выполнение след.работ: восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23. |
| 1.2. | Выполнение работ по восстановлению профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10 и восстановлению профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23. | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10 и Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23. | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Старосты п.Ивановское и п.ст.Веймарн | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | Не исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет на 01.07.2017г. подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка на 01.07.2017 не проводилась |

Глава администрации

___________ /  Л.И.Иванова /

МП