ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

по состоянию на 01 августа 2016 года

| Наименование поселения | Размер субсидий на 2016 год, тыс. руб. | Вид работ | Стадия исполнения (объявлены аукционы, завершены и т.п. с указанием дат) | Срок завершения работ (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| АМО «Пустомержское сельское поселение» | 1840,70 | 1484,38 | 356,32 | Восстановление профиля дорог п.Ивановское ул.Заречная от дома № 28 до дома № 62; ул.Лесная от дома № 28 до дома № 5 | Объявлен аукцион | 30.09.2016г. |
| ИТОГО | 1840,70 | 1484,38 | 356,32 |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01 августа 2016 года

| Наименование поселения | Размер субсидий на 2016 год, тыс. руб. | Вид работ | Стадия исполнения (объявлены аукционы, завершены и т.п. с указанием дат) | Срок завершения работ (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| АМО «Пустомержское сельское поселение» | 776,00010 | 619,05594 | 146,94416 | 10,00000 | Замена светильников уличного освещения в д.Б.Пустомержа на светодиодные | 04.07.2016г. по 15.08.2016г. | 15.08.2016г. |
|  | 655,00384 | 522,49656 | 122,50728 | 10,00000 | Расчистка русла реки Нейма (протяженностью 1280 м) прилегающей территории с ремонтом пешеходной зоны | 28.06.2016г. по 30.09.2016г. | 25.07.2016г. - факт |
| ИТОГО | 1430,97394 | 1141,55250 | 269,45144 | 20,00000 |  |  |  |