Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

за 9 месяцев 2016 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 20 16 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Пустомержское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами Подпрограмма 1 | Итого | 3277,2 | 3277,2 | 1121,7 | 34,2 |  |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 631,2 | 631,2 | 164,4 | 26,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2626,0 | 2626,0 | 957,3 | 36,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Расчистка русла реки Нейма (протяженность 1280м) и прилегающих территорий, ремонт пешеходной зоны | Итого | 661,8 | 661,8 | 651,7 | 98,5 | Произошло снижение цены контракта по итогам проведения конкурсных процедур |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 129,2 | 129,2 | 129,1 | 99,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Замена светильников уличного освещения на светодиодные в д. Большая Пустомержа | Итого | 776,0 | 776,0 | 470,0 | 60,6 | Произошло снижение цены контракта по итогам проведения конкурсных процедур |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 147,0 | 147,0 | 35,3 | 24,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 619,0 | 619,0 | 434,7 | 70,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Восстановление профиля автомобильных дорог в поселке Ивановское ул. Заречная от дома № 28 до дома № 62 ул. Лесная от дома № 28 до дома № 5 | Итого | 1839,4 | 1839,4 | - | - | Завершение работ по заключенному муниципальному контракту 30.09.2016, а приемка и оплата работ до 30.10.16 |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 355,0 | 355,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1484,4 | 1484,4 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3277,2 | 3277,2 | 1121,7 | 34,2 |  |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 631,2 | 631,2 | 164,4 | 26,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2626,0 | 2626,0 | 957,3 | 36,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | - |  |  |

Глава администрации    МО  «Пустомержское сельское поселение»                                                                     Иванова Л.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

за 9 месяцев 2016года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержское сельское поселение | Другие источники | Бюджет Пустомержское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Расчистка русла реки Нейма (протяженность 1280м) и прилегающих территорий, ремонт пешеходной зоны | 129,2 | 532,6 | 0,0 | 0,00 | Расчистка русла реки Нейма (протяженность 1280м) ремонт пешеходной зоны через реку | м | - | 1280,0 | 1280,0 |
| 2 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные в д. Большая Пустомержа | 147,0 | 629,0 | 0 | 0 | 50 светильников | шт | - | 50 | 50 |
| 3 | Восстановление профиля автомобильных дорог в поселке Ивановское ул. Заречная от дома № 28 до дома № 62 ул. Лесная от дома № 28 до дома № 5 | 355,00 | 1484,4 | 0 | 0 | Протяженность 2008 | м | - | 2008 | - |