Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в  МО «Пустомержское сельское поселение» за 9 месяцев  2017года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь -сентябрь 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов МО «Пустомержское сельское поселение» на 2017 год | Итого | 2389,3 | 1388,5 | 1388,5 | 58,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1609,6 | 608,8 | 608,8 | 37,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | ИТОГО: | 1196,8 | 299,6 | 299,6 | 25,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» | 1196,8 | 299,6 | 299,6 | 25,0 | Исполнение в соответствии с потребностью за 9 месяцев 2017 г. |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1: Ремонт дорожного полотна ул.Полевая от дома № 10 до асфальта д.Б.Пустомержа |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 524,0 | 524,0 | 524 | 100 | Работы выполнены и оплачены |
|  | Средства бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» | 185,0 | 185,0 | 185 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 339,0 | 339,0 | 339 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1: Ремонт дорожного покрытия ул.Деревенская от пер.Речной до.пер.Малый д.Малая Пустомержа | Итого | 668,5 | 564,9 | 564,9 | 84,5 | Работы выполнены и оплачены |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 227,8 | 124,2 | 124,2 | 54,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2389,3 | 1388,5 | 1388,5 | 58,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1609,6 | 608,8 | 608,8 | 37,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в  МО «Пустомержское сельское поселение» на 9 месяцев  2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержскогосельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-экслуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории Пустомержского сельского поселения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта, сокращение срывов регулярных автобусных маршрутов. | 185,0 | 339,0 | 185,0 | 339,0 | Ремонт дорожного полотна ул.Полевая от дома № 10 до асфальта д.Б.Пустомержа | П.м. | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
|  |  | 227,8 | 440,7 | 124,2 | 440,7 | Ремонт дорожного покрытия ул.Деревенская от пер.Речной до.пер.Малый д.Малая Пустомержа | П.м. | 0,350 | 0,350 | 0,350 |