Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

за 1 квартал 2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Пустомержское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами Подпрограмма 1 | Итого | 3038,4 | 3038,4 | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 457,0 | 457,0 | - | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2571,4 | 2571,4 | - | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | - | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Б. Пустомержа 441 кв.м. | Итого | 1359,2 | 1359,2 | - | 0 | Проводятся конкурсные процедуры |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 272,2 | 272,2 | - | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,0 | 1087,0 | - | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | - | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Восстановление профиля дорог в поселке Ивановское от библиотеки через плотину по ул. Молодёжная от д. № 1 до д. № 10 | Итого | 1269,1 | 1269,1 | - | 0 | Проводятся конкурсные процедуры |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 126,9 | 126,9 | - | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1142,2 | 1142,2 | - | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Восстановление профиля дороги п. ст. Веймарн, ул. Железнодорожная от перекрёстка до д. № 23 | Итого | 400,1 | 400,1 | - | 0 | Проводятся конкурсные процедуры |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 57,9 | 57,9 | - | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 342,2 | 342,2 | - | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3038,4 | 3038,4 | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 457,0 | 457,0 | - | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2571,4 | 2571,4 | - | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | - | 0 |  |

Глава администрации    МО  «Пустомержское сельское поселение»                                                                     Иванова Л.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

за 1 квартал 2017 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержское сельское поселение | Другие источники | Бюджет Пустомержское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Б. Пустомержа | 272,2 | 1097,0 | 0 | 0 | 441 | м2 | - | 441 | 0 |
| 2 | Восстановление профиля дорог в поселке Ивановское от библиотеки через плотину по ул. Молодёжная от д. № 1 до д. № 10 | 126,9 | 1142,2 | 0 | 0 | 660 | м. | - | 660 | 0 |
| 3 | Восстановление профиля дороги п. ст. Веймарн, ул. Железнодорожная от перекрёстка до д. № 23 | 57,9 | 342,2 | 0 | 0 | 586 | м. | - | 586 | 0 |