Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

за 2017

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 2017 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Пустомержское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами Подпрограмма 1 | Итого | 2994,0 | 2984,0 | 2814,3 | 94,3 |  |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 412,6 | 412,6 | 289,9 | 70,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2571,4 | 2571,4 | 2524,4 | 98,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Б. Пустомержа | Итого | 1217,0 | 1207,00 | 1120,3 | 92,8 | Работы выполнены 30.06.2017г. и оплачены |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 198,7 | 198,7 | 112,0 | 56,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1008,3 | 1008,3 | 1008,3 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 0 | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Устройство дождеприемных колодцев у домов № 14 и № 15 д.Б.Пустомержа | Итого: | 100,00 | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены 10.10.2017г. и оплачены |
|  | Средства бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Восстановление профиля дорог в поселке Ивановское от библиотеки через плотину по ул. Молодёжная от д. № 1 до д. № 10 | Итого | 890 | 890 | 890,0 | 100 | Работы выполнены 07.07.2017г.,и оплачены |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 790,4 | 790,4 | 790,4 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Восстановление профиля дороги п. ст. Веймарн, ул. Железнодорожная от перекрёстка до д. № 23 | Итого | 400,0 | 400 | 374 | 93,5 | Работы выполнены 17.10.2017 г. и оплачены |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 50 | 50 | 24 | 48 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 350,0 | 350,0 | 350 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная | Итого: | 387,0 | 387,0 | 330,0 | 85,3 | Работы выполнены 08.12.2017 г. и оплачены |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 43,0 | 43,0 | 33,0 | 76,7 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 344,0 | 344,0 | 297,0 | 86,3 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2994,0 | 2984,0 | 2814,3 | 94,3 |  |
|  | Средства бюджета МО " Пустомержское сельское поселение | 412,6 | 412,6 | 289,9 | 70,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2571,4 | 2571,4 | 2524,4 | 98,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава администрации    МО  «Пустомержское сельское поселение»                                                                     Иванова Л.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

за 2017 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя на 1.01. 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержское сельское поселение | Другие источники | Бюджет Пустомержское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Б. Пустомержа | 198,7 | 1018,3 | 112,0 | 1008,3 | 441 | м2 | - | 441 | 441 |
| 2. | Устройство дождеприемных колодцев у домов 14 и 15 в д.Б.Пустомержа | 21,3 | 78,7 | 21,3 | 78,7 | 2 | шт | - | 2 | 2 |
| 3 | Восстановление профиля дорог в поселке Ивановское от библиотеки через плотину по ул. Молодёжная от д. № 1 до д. № 10 | 99,6 | 790,4 | 99,6 | 790,4 | 660 | м. | - | 660 | 660 |
| 4 | Восстановление профиля дороги п. ст. Веймарн, ул. Железнодорожная от перекрёстка до д. № 23 | 50,0 | 350,0 | 24 | 350,0 | 586 | м. | - | 586 | 586 |
| 5. | Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная | 43 | 344,0 | 33,0 | 297,0 | 450 | м. | - | 450 | 450 |